D10 系统回退预案

1. 文档说明

1.1 适用范围

本预案适用于国元证券智能门户项目（元信私有化企微 + 智能门户 + 七巧低码平台）在部署上线、升级迭代或应急处置过程中的系统回退操作。涵盖三套独立部署系统的回退策略、操作流程及验证标准。

1.2 读者对象

• 运维管理人员：负责执行系统回退操作的具体实施

• 技术负责人：负责回退决策的审批与技术指导

• 业务负责人：负责业务影响评估与用户通知

• 项目管理办公室：负责回退过程的协调与监督

1.3 术语说明

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 元信 | 国元证券私有化部署的企业微信系统 |
| 智能门户 | 基于七巧低代码平台构建的统一工作门户 |
| 七巧低码平台 | 低代码应用开发平台，支持快速构建业务应用 |
| RTO | 恢复时间目标（Recovery Time Objective） |
| RPO | 恢复点目标（Recovery Point Objective） |
| SaaS企微 | 腾讯提供的标准企业微信云服务 |
| 基础环境 | 国产化技术栈：海光CPU + 银河麒麟 V10 Halberd + MySQL |

2. 回退策略概述

2.1 三套系统独立回退原则

本项目采用三套系统独立部署架构，回退策略遵循以下原则：

独立性原则：元信、智能门户、七巧低码平台各自独立回退，互不影响

最小影响原则：回退操作选择对业务影响最小的时间段进行

数据完整性原则：确保回退过程中零数据丢失

可验证原则：每个回退步骤必须包含验证环节

2.2 并行运行保障

在回退期间及过渡阶段，系统采用新旧并行运行策略：

• SaaS企微：继续作为主要沟通工具，确保即时通讯不中断

• 智能门户/低码平台：与老OA系统并行运行，逐步迁移业务

• 切换规则：明确各系统间的切换条件和回退路径

3. 回退触发条件

3.1 分级回退标准

3.1.1 P0级紧急回退（立即执行）

触发条件：

• 系统完全不可用，影响超过50%用户

• 核心业务功能完全中断

• 数据安全事件（数据泄露、恶意攻击）

• 生产环境关键服务连续宕机超过15分钟

决策权限：技术负责人可直接决策，无需审批流程

3.1.2 P1级计划回退（24小时内执行）

触发条件：

• 系统性能严重下降（响应时间超过正常值3倍）

• 关键功能异常但部分用户可正常使用

• 数据一致性问题（非关键数据丢失或错误）

• 安全漏洞需紧急修复但影响范围有限

决策权限：技术负责人决策，需报项目管理办公室备案

3.1.3 P2级降级运行（72小时内处理）

触发条件：

• 非核心功能异常

• 性能下降但仍在可接受范围内

• 用户体验问题（如界面显示异常但不影响功能）

• 已知问题有明确修复计划

决策权限：技术负责人评估，确定是否需要回退或等待修复

3.2 回滚规范四要素

回滚触发条件：明确什么情况必须回滚（如上述分级标准）

决策责任人：技术负责人作为主要拍板人，重大回退需项目负责人参与

执行顺序：按照系统依赖关系确定回滚顺序（元信→智能门户→七巧平台）

验证确认：回滚后必须完成验证清单，确认系统恢复正常

4. 回退组织与职责

说明：本系统详细的应急响应组织架构、角色职责、系统设备信息和应急处理步骤已在《国元元信_应急响应实施操作手册》（文档编号 GYZQ-DLY-T-02，审核人丁小建）中完整定义，以下仅列出核心角色，详细内容请直接参阅该手册。该手册已作为交付件提交客户。

4.1 回退决策团队

| 角色 | 职责 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 总决策人 | 负责回退决策的最终审批 | 何金钟 |
| 技术负责人 | 负责技术方案的制定与执行指导 | 赵子健 |
| 业务负责人 | 负责业务影响评估与用户沟通 | 何金钟 |
| 运维负责人 | 负责回退操作的具体执行 | 葛鹏飞 / 程文斐 |

4.2 执行团队分工

元信系统回退组：

• 负责人：程文斐 / 葛鹏飞

• 成员：运维工程师2人，开发工程师1人

• 职责：元信私有化企微系统的回退操作

智能门户回退组：

• 负责人：程文斐 / 葛鹏飞

• 成员：运维工程师2人，前端工程师1人

• 职责：智能门户系统的回退操作

七巧平台回退组：

• 负责人：程文斐 / 葛鹏飞

• 成员：运维工程师2人，平台工程师1人

• 职责：七巧低码平台的回退操作

数据保障组：

• 负责人：赵子健

• 成员：数据库管理员2人，备份工程师1人

• 职责：数据备份、恢复与校验

4.3 沟通机制

沟通渠道：

• 紧急情况：电话群组（回退决策群）

• 日常沟通：企业微信专用群

• 会议机制：每日回退准备会议（如适用）

汇报机制：

• 回退操作开始前：通知所有相关方

• 回退过程中：每15分钟汇报进展

• 回退完成后：提交回退报告

5. 元信（私有化企微）回退方案

5.1 回退准备

前置条件：

确认SaaS企微服务正常可用

完成元信系统完整数据备份

准备回退操作手册和验证清单

通知相关用户回退计划

备份要求：

• 数据库全量备份（MySQL）

• 配置文件备份

• 用户数据与会话记录备份

• 备份保留周期：30天

5.2 回退步骤

停止服务（5分钟）

• 停止元信所有服务进程

• 确认服务完全停止

数据备份（10分钟）

• 执行数据库最终备份

• 备份配置文件和日志

• 验证备份完整性

切换DNS（5分钟）

• 将域名指向SaaS企微服务

• 验证DNS解析生效

服务验证（10分钟）

• 测试SaaS企微登录

• 验证消息收发功能

• 检查通讯录同步状态

数据同步（如需要）

• 同步关键用户数据到SaaS企微

• 验证数据一致性

5.3 验证清单

• [ ] SaaS企微登录正常

• [ ] 消息收发功能正常

• [ ] 通讯录数据完整

• [ ] 应用可用性正常

• [ ] 历史会话记录可访问

• [ ] 管理后台功能正常

6. 智能门户回退方案

6.1 回退准备

前置条件：

确认老OA系统可用

完成智能门户数据备份

准备回退操作手册

通知业务部门回退计划

备份要求：

• 应用配置备份

• 用户权限配置备份

• 门户页面配置备份

• 备份保留周期：30天

6.2 回退步骤

停止门户服务（5分钟）

• 停止智能门户所有服务

• 确认服务完全停止

数据备份（10分钟）

• 备份应用配置数据

• 备份用户权限数据

• 验证备份完整性

切换访问入口（5分钟）

• 将用户访问重定向到老OA系统

• 验证重定向生效

服务验证（10分钟）

• 测试老OA系统登录

• 验证核心业务功能

• 检查数据同步状态

6.3 验证清单

• [ ] 老OA系统登录正常

• [ ] 核心业务流程可正常操作

• [ ] 用户权限配置正确

• [ ] 数据同步状态正常

• [ ] 报表功能可用

• [ ] 移动端访问正常

7. 七巧低码平台回退方案

7.1 回退准备

前置条件：

确认备用低码平台或传统开发环境可用

完成平台数据备份

准备应用迁移方案

通知开发团队回退计划

备份要求：

• 应用源码备份

• 数据库结构备份

• 平台配置备份

• 备份保留周期：90天

7.2 回退步骤

停止平台服务（5分钟）

• 停止七巧低码平台所有服务

• 确认服务完全停止

数据备份（15分钟）

• 备份应用源码和配置

• 备份数据库结构和数据

• 验证备份完整性

应用迁移（按需）

• 将关键应用迁移到备用平台

• 验证应用功能

• 更新应用访问地址

服务验证（10分钟）

• 测试备用平台访问

• 验证应用功能正常

• 检查数据一致性

7.3 验证清单

• [ ] 备用平台访问正常

• [ ] 迁移应用功能正常

• [ ] 数据一致性验证通过

• [ ] 开发环境可用

• [ ] 应用部署功能正常

• [ ] 监控告警正常

8. 数据备份与恢复方案

8.1 备份策略

8.1.1 备份频率

| 系统 | 全量备份 | 增量备份 | 日志备份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元信 | 每日2次 | 每小时 | 实时 |
| 智能门户 | 每日1次 | 每4小时 | 每小时 |
| 七巧平台 | 每日1次 | 每6小时 | 每2小时 |

8.1.2 备份保留周期

• 全量备份：保留30天

• 增量备份：保留7天

• 日志备份：保留14天

• 特殊备份：重大操作前备份保留90天

8.1.3 RTO/RPO要求

• RTO（恢复时间目标）：30分钟内恢复服务

• RPO（恢复点目标）：零数据丢失（实时同步）

8.2 恢复步骤

评估损失（5分钟）

• 确定数据丢失范围和时间点

• 选择正确的备份集

停止相关服务（5分钟）

• 停止受影响的服务

• 防止数据进一步损坏

数据恢复（15分钟）

• 恢复数据库备份

• 恢复配置文件

• 恢复应用数据

数据校验（5分钟）

• 验证数据完整性

• 检查数据一致性

• 确认业务数据正确

8.3 数据校验标准

• 完整性校验：所有备份文件必须通过MD5/SHA256校验

• 一致性校验：数据库备份必须通过一致性检查

• 可恢复性校验：定期执行恢复演练，验证备份可用性

• 业务校验：关键业务数据必须人工抽样验证

9. 回退通知流程

9.1 内部通知

通知对象：

• 项目管理团队

• 技术团队

• 业务部门负责人

• 客户服务团队

通知内容：

回退原因和影响范围

回退计划时间表

预计恢复时间

需要配合的事项

通知方式：

• 紧急情况：电话 + 企业微信

• 一般情况：企业微信 + 邮件

• 会议通知：提前1小时召开紧急会议

9.2 用户通知模板

回退前通知：

【国元证券智能门户】系统维护通知

尊敬的用户：

为确保系统稳定运行，我们将于[时间]进行系统维护，预计维护时间[时长]。维护期间，[系统名称]将暂停服务，请使用[备用方案]。

给您带来不便，敬请谅解。

技术支持：[联系方式]

回退后通知：

【国元证券智能门户】系统恢复通知

尊敬的用户：

系统维护已完成，[系统名称]已恢复正常运行。感谢您的理解与支持。

如遇问题，请联系技术支持：[联系方式]

10. 回退后验证清单

10.1 功能验证

基础功能：

• [ ] 用户登录/登出正常

• [ ] 核心业务流程可正常操作

• [ ] 数据查询和展示正常

• [ ] 报表生成功能正常

• [ ] 移动端访问正常

高级功能：

• [ ] 消息通知功能正常

• [ ] 文件上传下载正常

• [ ] 第三方应用集成正常

• [ ] 审批流程功能正常

• [ ] 数据分析功能正常

10.2 数据验证

数据完整性：

• [ ] 用户数据完整无丢失

• [ ] 业务数据完整无丢失

• [ ] 配置数据完整无丢失

• [ ] 日志数据完整无丢失

数据一致性：

• [ ] 数据库主从同步正常

• [ ] 缓存与数据库数据一致

• [ ] 文件存储与数据库记录一致

• [ ] 跨系统数据同步正常

10.3 性能验证

响应时间：

• [ ] 页面加载时间 ≤ 3秒

• [ ] API响应时间 ≤ 1秒

• [ ] 数据库查询时间 ≤ 0.5秒

• [ ] 文件上传下载速度正常

资源使用：

• [ ] CPU使用率 ≤ 80%

• [ ] 内存使用率 ≤ 85%

• [ ] 磁盘空间充足

• [ ] 网络带宽正常

并发能力：

• [ ] 支持1000用户同时在线

• [ ] 支持100用户并发操作

• [ ] 系统稳定性测试通过

• [ ] 压力测试通过

11. 并行运行期间切换策略

11.1 SaaS企微与元信切换规则

切换条件：

功能完整性：元信功能覆盖率达到SaaS企微的95%以上

稳定性：元信系统连续运行7天无重大故障

用户接受度：80%用户完成培训并接受新系统

业务连续性：关键业务流程在新系统中完全可执行

切换策略：

• 阶段一：双系统并行，用户自由选择（1-2周）

• 阶段二：主要业务迁移，保留SaaS企微作为备用（2-4周）

• 阶段三：完全切换，SaaS企微仅作为应急备用

回退条件：

• 元信系统出现P0级故障

• 用户投诉率超过20%

• 关键业务功能不可用

• 数据安全事件发生

11.2 老OA与智能门户并行规则

并行期间：

• 业务流程双轨运行，数据双向同步

• 用户可自由选择使用老OA或智能门户

• 新业务优先在智能门户创建

切换时间表：

第一阶段（1-2周）：新业务在智能门户创建，老OA只读

第二阶段（2-4周）：主要业务迁移，老OA保留查询功能

第三阶段（4-8周）：完全切换，老OA仅作历史数据查询

回退机制：

• 智能门户出现故障时，业务自动回退到老OA

• 数据同步失败时，以老OA数据为准

• 用户反馈问题时，提供老OA临时访问权限

12. 附录

12.1 回退操作Checklist

回退前检查：

• [ ] 确认回退触发条件满足

• [ ] 获得回退决策人批准

• [ ] 通知所有相关方

• [ ] 准备回退操作手册

• [ ] 完成数据备份

• [ ] 确认备用系统可用

回退中检查：

• [ ] 按步骤执行回退操作

• [ ] 每步骤完成后验证结果

• [ ] 记录操作日志

• [ ] 定期汇报进展

回退后检查：

• [ ] 完成验证清单

• [ ] 确认系统恢复正常

• [ ] 通知用户系统已恢复

• [ ] 提交回退报告

• [ ] 召开回退总结会议

12.2 联系人列表

完整联系人名单（含应急总指挥、技术负责人、系统管理员、数据库管理员、网络安全管理员、应用负责人、业务联系人等7个岗位的姓名和电话）详见《国元元信_应急响应实施操作手册》第2章"应急执行小组成员"。以下仅列出关键回退角色：

回退决策团队：

• 总决策人：何金钟 - 电话：[待填写]

• 技术负责人：赵子健 - 电话：13780590178

• 业务负责人：何金钟 - 电话：[待填写]

• 运维负责人：葛鹏飞 / 程文斐 - 电话：0551-62207154 / 0551-62201332

技术执行团队：详见《国元元信_应急响应实施操作手册》第2章

外部支持：详见《国元元信_应急响应实施操作手册》第3章"系统设备信息"

12.3 附录表格

回退时间记录表：

| 时间点 | 操作内容 | 执行人 | 验证结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |

数据备份记录表：

| 备份时间 | 备份类型 | 备份大小 | 保留周期 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |

回退验证记录表：

| 验证项目 | 验证标准 | 实际结果 | 验证人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] | [待填写] |

────────────────────────────────────────

文档版本：V1.0

编制日期：2026年7月3日

编制人员：王昭

审核人员：丁小建

批准人员：何金钟

更新记录：

| 版本 | 日期 | 修改内容 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-03 | 初始版本 | 王昭 |