国元证券智能门户系统切换公告

1. 公告标题与发布信息

公告标题： 国元证券智能门户系统上线及切换公告

发布部门： 金融科技部

发布日期： 2026年7月15日

生效日期： 2026年7月20日

公告编号： 见正式发文

编制人员： 王昭

────────────────────────────────────────

2. 切换背景说明

为提升国元证券内部协作效率、优化数字化工作体验，公司决定实施智能门户系统升级项目。本次升级将引入元信（私有化企微）、智能门户和七巧低码平台三大核心系统，替代原有分散的办公工具，实现统一入口、统一体验。

本次切换遵循“平稳过渡、新旧并行”原则，确保业务连续性和员工适应性。

────────────────────────────────────────

3. 新系统介绍

3.1 元信（私有化企微）

• 定位： 公司专属的即时通讯与协作平台

• 特点： 数据本地化部署，安全性更高；支持多端同步（PC、手机、平板）

• 功能： 即时通讯、音视频会议、工作群组、应用集成

3.2 智能门户

• 定位： 公司统一工作入口和业务聚合平台

• 特点： 单点登录，一站式访问各类业务系统

• 功能： 新闻公告、待办事项、流程审批、数据看板、应用中心

3.3 七巧低码平台

• 定位： 快速构建业务应用的开发平台

• 特点： 可视化拖拽开发，降低技术门槛

• 功能： 表单设计、流程引擎、报表生成、移动端适配

────────────────────────────────────────

4. 上线时间安排

• 系统上线日期： 2026年7月20日（星期一）

• 并行运行期： 2026年7月20日起，与原SaaS企业微信、老OA系统并行运行

• 原系统下线时间： 老OA长期并行运行，不下线（具体时间将另行通知）

• 关键时间节点：

• 7月16日：生产环境服务器资源确认

• 7月18日：数据库脚本执行与验证

• 7月19日：投产预演（测试环境演练）

• 7月20日 09:00：新系统正式上线

• 7月20日-7月23日：业务验证期

• 7月25日：投产总结

────────────────────────────────────────

5. 访问方式说明

5.1 移动端访问（推荐）

下载安装"元信"客户端（支持Windows/Mac/Linux/Android/鸿蒙系统），下载地址详见《元信&智能门户使用指南》

使用原有SSO账号密码登录

在工作台中找到“智能门户”和“七巧低码”应用入口

5.2 PC端访问

访问地址：https://portal.oa.gyzq.com/（智能门户Web地址）

通过SSO账号密码登录，进入智能门户首页

使用原有SSO账号密码登录

或通过元信PC客户端进入智能门户

5.3 统一认证说明

• 认证方式： 企微工作台统一认证

• 登录凭证： 使用原有SSO账号密码，无需重新注册

• 单点登录： 登录一次即可访问所有授权系统

────────────────────────────────────────

6. 登录说明

6.1 账号密码

• 账号： 原有SSO账号（通常为员工工号或邮箱前缀）

• 密码： 原有SSO密码

• 首次登录： 无需修改密码，直接使用原凭证

6.2 登录问题处理

• 忘记密码： 通过原有SSO系统找回或联系IT部门重置

• 账号锁定： 联系技术支持解锁

• 权限问题： 联系部门管理员或技术支持

────────────────────────────────────────

7. 并行运行说明

7.1 并行系统范围

• SaaS企业微信： 继续正常使用，直至下线通知

• 老OA系统： 继续正常使用，历史数据可查询

• 新系统（元信、智能门户、七巧低码）： 正式上线使用

7.2 并行期间建议

• 即时通讯： 建议优先使用元信，重要通知通过元信发送

• 流程审批： 新流程在智能门户发起，进行中的老流程继续在老OA完成

• 数据查询： 历史数据在老系统查询，新数据在新系统查询

7.3 过渡期安排

• 并行期间，两个系统数据不互通，请注意区分使用场景

• 具体下线时间将提前30天通知，请关注后续公告

────────────────────────────────────────

8. 注意事项

8.1 安全提醒

• 请妥善保管账号密码，切勿共享给他人

• 首次登录后建议修改初始密码（可选）

• 发现账号异常立即联系技术支持

8.2 操作建议

• 建议收藏智能门户访问地址，便于快速访问

• 重要文件建议备份，避免因系统切换造成数据丢失

• 遇到操作问题，先查看帮助文档，再联系技术支持

8.3 数据说明

• 新系统历史数据从上线日起开始积累

• 原有系统数据将保留至下线通知，届时将提供数据迁移方案

────────────────────────────────────────

9. 技术支持联系方式

9.1 技术支持热线

• 电话： 程文斐：0551-62201332 / 葛鹏飞：0551-62207154（工作日 9:00-18:00）

• 邮箱： chengwenfei@gyzq.com.cn / gepengfei@gyzq.com.cn

• 在线客服： 元信客户端内“帮助与反馈”

9.2 问题反馈渠道

• 紧急问题： 直接电话联系

• 一般问题： 通过元信客户端提交工单

• 建议反馈： 邮箱或在线表单

9.3 培训支持

• 系统操作培训将分批次进行，具体安排另行通知

• 操作指南视频和文档将通过智能门户发布

────────────────────────────────────────

公告发布单位： 金融科技部

公告发布日期： 2026年7月15日

生效日期： 2026年7月20日