国元元信（国元证券私有化企业微信）

技术测试报告

| 文档编号 | GYZQ-WX-T-011 | 版 本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编 写 人 | 王昭 | 编写日期 | 2026.06.30 |
| 审 核 人 |  | 审核日期 |  |

国元证券 版权所有

文档修订记录

| 编号 | 日 期 | 修订内容简述 | 版本号 | 作 者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-07-07 | 国元元信（国元证券私有化企业微信） | V1.1 | 王昭 |

备注说明：

提交全文时，请作者自行修改封面项目名称并检查正文文字的字体、大小、颜色和格式。要求交付件文档字体为：宋体、五号、黑色、非斜体和非下划线

目录

1  测试概况	3

1.1  需求背景	3

1.2  测试要点	3

2  测试结果分析	5

2.1  测试案例执行分析	5

2.1.1  总体情况	5

2.1.2  按轮次分析	5

2.2  测试缺陷分析	5

2.2.1  缺陷严重程度分析	5

2.2.2  遗留缺陷	5

3  测试结论	5

4  风险与建议	5

# 1  测试概况

## 1.1  需求背景

国元元信（国元证券私有化企业微信）V1.0.0版本覆盖管理后台、PC运行端、移动运行端三大平台，包含私有化企微（元信）核心功能模块。本次功能测试旨在验证平台各功能模块的正确性和稳定性。

## 1.2  测试要点

本次测试共设计测试用例按功能模块设计，覆盖全部功能模块。测试要点如下：

| 系统名称 | 功能模块 | 功能名称 |
| --- | --- | --- |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 客户端登录 | 手机号登录/微信授权登录/扫码登录 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 通讯录同步 | 组织架构/成员/部门/标签管理 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 消息收发 | 单聊/群聊/消息撤回/文件传输 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 应用接入 | 应用上架/授权/工作台展示 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 管理后台 | 系统设置/安全策略/审计日志 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 安全网关 | 访问控制/IP策略/加密通信 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 客户端PC端 | Windows/Mac桌面功能验证 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 客户端移动端 | iOS/Android功能验证 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 企业微信互通 | 与微信插件/公众号集成 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 数据安全 | 会话存档/数据备份 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 系统监控 | 运行监视/告警/日志 |
| 国元元信（国元证券私有化企业微信） | 第三方对接 | 与智能门户/七巧低码集成 |

# 2  测试结果分析

## 2.1  测试案例执行分析

### 2.1.1  总体情况

| 总测试案例数 | 通过案例数 | 失败案例数 | 无效案例数 | 通过案例百分比 | 失败案例百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 165 | 3 | 2 | 97.1% | 1.8% |

### 2.1.2  按轮次分析

| 轮 次 | 测试时间段 | 本轮缺陷数（个） | 本轮执行案例（个） | 本轮修复缺陷数（个） | 未修复缺陷（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-07-10 | 5 | 170 | 5 | 0 |
| 2 | 2026-07-11 | 3 | 168 | 2 | 1 |
| 3 | 2026-07-12 | 1 | 165 | 1 | 0 |

## 2.2  测试缺陷分析

本次测试共发现缺陷9个，其中较严重缺陷2个（占比22.2%），一般缺陷4个（占比44.4%），轻微缺陷3个（占比33.3%）。缺陷主要集中在客户端兼容性和第三方对接模块，具体表现为：

（1）客户端兼容性：部分国产操作系统（银河麒麟V10）下客户端界面显示异常，已通过调整前端渲染逻辑修复；

（2）第三方对接：智能门户单点登录偶发token超时，已优化超时配置并增加自动刷新机制；

（3）消息推送：部分场景下消息推送延迟，已优化推送队列及重试策略。

所有缺陷均已完成修复并回归验证，关闭率为100%。

### 2.2.1  缺陷严重程度分析

| 严 重 | 较严重 | 一 般 | 轻 微 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |

### 2.2.2  遗留缺陷

本次测试无遗留缺陷。全部9个缺陷已在2026年7月12日前完成修复，经回归验证确认通过，缺陷关闭率为100%。系统功能满足V1.0.0版本设计需求。

# 3  测试结论

此次国元元信（国元证券私有化企业微信）V1.0.0功能测试。本次测试共执行170条测试用例，通过165条，失败3条，无效2条，通过率97.1%。测试覆盖客户端登录、通讯录同步、消息收发、应用接入、管理后台、安全网关等12个核心功能模块，共发现缺陷9个（其中较严重2个、一般4个、轻微3个），已全部修复并回归验证通过，未遗留严重或较严重缺陷。系统功能满足设计需求，验收通过。

# 4  风险与建议

根据本次测试结果，对系统上线提出以下风险提示与建议：

（1）建议在正式上线前完成全量用户客户端安装与升级验证，确保所有终端设备兼容；

（2）上线初期建议安排运维人员驻场，重点关注第三方对接（智能门户、七巧低码）的接口稳定性；

（3）建议制定数据备份策略，会话存档等重要数据每日定时备份至异地存储；

（4）建议在上线后持续监控系统性能，根据实际运行情况进行优化调整。